**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ**

**Bảng báo cáo tiến độ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian** | **Công việc** |
| Từ ngày 06 – 12/11/2023 | Tìm hiểu GitHub Action |
| Từ ngày 13 – 19/11/2023 | Tìm hiểu CI/CD |
| Từ ngày 20 – 26/11/2023 | Tìm hiểu YAML và cách dùng |
| Từ ngày 27 – 03/12/2023 | Viết chương trình |
| Từ ngày 04 –10/12/2023 | Sửa lỗi và tiểm hiểu về assert |
| Từ ngày 11 –17/12/2023 | Sửa lỗi và viết báo cáo |
| Từ ngày 18 –24/12/2023 | Kiểm thử và ghi nhận kết quả |
| Từ ngày 25 –31/12/2023 | Hoàn thiện báo cáo và sản phẩm |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |